# 회의록

# 회의 정보

| 회의 날짜 | 2025-06-03 |
| --- | --- |
| 회의 시간 | 17:13 – 19:20 |
| 회의 장소 | 온라인 (Zoom) |

# 참석자

이태수, 인호, 규희, 예영, 승호, 혜수, 윤호, 승원 등

# 불참자

없음

# 회의 목적

프로젝트 중간 발표 준비 및 각 에이전트/툴 개발 진행 상황 공유, 역할 재조정, 기술 선택 검토, 데이터 수집·전처리 파이프라인 논의

# 안건 및 논의 내용

• 기술 스택 결정 (Django vs FastAPI / TypeScript, Next.js)

- LLM 친화적 API는 FastAPI가 유리하나, 팀은 Django 학습 필요로 Django 사용 유지.
- 프론트엔드는 Next.js + TypeScript와 LLM 보조 개발 활용.

• 뉴스 트렌드 자동 수집 파이프라인 (Agent 3)

- AWS Lambda 매일 6시 실행으로 통신사 관련 뉴스 수집, PostgreSQL 저장
- 태수·예영 구현, 인호 코드 리뷰 예정
- 개선: 정치/연예 기사 필터링, 키워드 추출을 LLM + TF‑IDF 조합으로 변경

• R&R 재조정 및 Agent 구조

- Agent별 툴 분할 대신 네임스페이스 기반 툴 구성
- Agent 2: 규희·태수 담당(문서 QA/요약), Agent 3: 분석 에이전트(승호 외), Agent 1: 코드 에이전트(인호)
- 금주 금요일까지 각자 StateGraph 뼈대 완성 목표

• 데이터 저장 & Pinecone 네임스페이스 설계

- 4개 네임스페이스(제품, HR, 정책, 회의록) 분리 권장
- 혹은 네임스페이스 파라미터화·필터 방식 대안 논의

• 중간 발표(6/13) 준비 계획

- PPT 초안 6/11 완료, 토요일 멘토링 때 리뷰
- 발표 구성: 개요·아키텍처·세부 추진·시연 영상으로 간결화, Wow factor 강조

• UI/시각화 전략

- Python Plotly/Matplotlib로 이미지 생성 후 프론트에 표시
- 기본 UI 이미 구현; 추가 HTML 시안은 테스트 목적

• Action items & Deadlines

- 금주 금요일: UI 기본 완성, StateGraph 초안 제출
- 토요일 멘토링: PPT 1차 완성
- 6/11: PPT 최종 제출, 6/12 멘토링 피드백 반영
- 각 Agent 툴 모듈화·테스트 완료 후 MCP 마이그레이션 계획 수립

# 결정 사항 요약

- Django 백엔드 유지, 빠른 API 필요한 부분은 FastAPI로 모듈화

- 뉴스 수집 Lambda 파이프라인 유지, 키워드 추출 방식 개선

- Agent별 담당자 재배정: Agent1(인호), Agent2(규희·태수), Agent3(승호·승원)

- 네임스페이스는 문서 종류별 분리, 성능 문제시 필터 방식 검토

- 금주 내 StateGraph 뼈대·UI 기본 완료, PPT 초안 작성

- 중간 발표 시 AWS Cloud 데모 후 최종 버전은 MCP 컨테이너로 이관 계획